Projet Système
Équipe 7 :
Mahieddine Dellabani
Francesca Palombini
Mehdi Domec
Année universitaire : 2012/2013

---
Plan :
Plan
- Introduction
- Objectifs techniques
- Macro-planning
- Périmètre
- Organisation
- Communication
- État des lieux

---
Contexte
- Continuité des cours 2A
  (PSE, SEPC, CSE, Archi,...)
- Projet pédagogique
    - Concrétisation des enseignements
- Spécifications précises
Introduction
Objectifs
Planning
Perimètre
Organisation
Communication

---
Schéma du controleur seul  :
Enjeux
- Mise en place d'un OS (Type linux)
    - Compréhension des mécanismes
    - Vérifications des connaissances

---
Objectifs techniques
- Concrètement : c'est quoi un OS?

---
Objectifs techniques :
Application
OS (Noyau)
Hardware

---
Objectifs techniques
Synchronisation
pcreate
psend
preceive
pdelete
preset
pcount
- Aspects techniques détaillées sur Ensiwiki

---
- 8 phases détaillées sur Ensiwiki
    - Section roadmap
- 15 jours

---
Phases
1. 1 jour : Environnement de travail et Affichage
2. 1 jour : Gestion des processus
3. 1 jour : Ordonnancement
4. 1 jour : Endormissement et Communication

---
Phases
1. 4 jours : Privilèges user/kernel et Mémoire virtuelle
2. 2 jours : Pilote console
3. 2 jours : Interprète de commande
4. 2 jours :
  Extensions => souris
            carte graphique
            ...

---
Validation:
Utilisation de Ensiwiki
Cahier des charges et attentes des enseignants
Roadmap pour la prévision des difficultés

---
Bilan :
- Travail dans la même salle de 9h à 18h
- Travail par groupes ou individuel
Comité de pilotage
Faire des mises au point régulières

---
Joignabilité
Utilisation de Trello©
Formatage des commits (git)

---
Etat des lieux
- Fin de la phase 5
- Début de la phase 6 en parallèle
- En retard par rapport au planning
Etat

---
Merci pour votre attention